**Приложение №4**

 **к Постановлению Президиума Совета ФПК №29-1 от 06.10.2023 года**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Сводная таблица**

**по выполнению первоочередных работ**

**в санаторно-курортных и туристических организациях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Затраты****(в сомах)** | **Срок** **испол-ия** |
| **1. Санаторий «Голубой Иссык-Куль»** |
| 1 | Бурение скважины минеральной воды, глубиной более 1500 м | шт. | 1 | 50,0 млн.. | 2024-26 годы |
| 2 | Строительство нового здания водо-грязелечебницы | -\*- | 1 | 150,0 млн. | -\*- |
|  | **Итого:** |  |  | **200,0 млн.** |  |
| **2. Санаторий «Жалал-Абад»** |
| 1 | Строительство спального корпуса на 300 койко-мест | шт. | 1 | 150,0 млн. | 2024-26 г.г. |
|  | **Итого:** |  |  | **150,0 млн.** |  |
| **3. Санаторий «Иссык-Ата»** |
| 1 | Строительство новых очистных сооружений на 450-500 м3 | шт. | 1 | 50,0 млн. | 2024-25 г.г. |
|  | **Итого:** |  |  | **50,0 млн.** |  |
| **4. Санаторий «Джеты-Огуз»** |
| 1 | Реконструкция спальных корпусов №3 и №4 | шт. | 2 | 60,0 млн. | 2024-26 г.г. |
| 2 | Реконструкция водозабора пресной воды | -\*- | 1 | 10,0 млн.  | 2024-25 г.г. |
|  | **Итого:** |  |  | **70,0 млн.** |  |
| **5. Санаторий «Кыргызстан»** |
| 1 | Строительство 3-х этажного спального корпуса на 150 коек | шт. | 1 | 50,0 млн. | 2024-26 г.г. |
|  | **Итого:** |  |  | **50,0 млн.** |  |
| **6. Дом отдыха «Ала-Тоо»** |
| 1 | Реконструкция коттеджей с полной заменой кровли | шт. | 32 | 30,0 млн.  | 2024-25 г.г. |
|  | **Итого:** |  |  | **30,0 млн.** |  |
| **7. Дом отдыха «Иссык-Куль»**  |
| 1 | Строительство спального корпуса на 120 койко-мест | шт. | 1 | 30,0 млн.  | 2024-2026 г.г. |
| 2 | Реконструкция спального корпуса № 1 (восточный блок) | -\*- | 1 | 15,0 млн.  | -\*- |
|  | **Итого:** |  |  | **45,0 млн.** |  |
| **8. Дом отдыха «Чолпон-Ата»** |
| 1 | Строительство спального корпуса на 250 койко-мест | шт. | 1 | 120,0 млн.  | 2024-26 г.г. |
| 2 | Реконструкция здания столовой с заменой оборудования | -\*- | 1 | 15,0 млн.  | -\*- |
|  | **Итого:** |  |  | **135,0 млн.** |  |
| **9. Пансионат «Арстанбап»** |
| 1 | Устройство скважины пресной воды, с установкой накопительной ёмкости на 50м3 | шт. | 1 | 10,0 млн.  | 2024-26 г.г. |
| 2 | Реконструкция коттеджей, с полной заменой кровли | -\*- | 18 | 20,0 млн.  | -\*- |
|  | **Итого:** |  |  | **30,0 млн.** |  |
| **10. Детский оздоровительный центр «Улан»** |
| 1 | Перепрофилировать ДОЦ «Улан» в санаторий «Улан», в соответствии с разработанным проектом ОАО «Кыргызгипрострой» | шт. | 1 | 75,0 млн.  | 2024-26 г.г. |
|  | **Итого:** |  |  | **75,0 млн.** |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **835,0 млн.**  |  |

Сведения подготовлены в соответствии с распоряжением Федерации профсоюзов Кыргызстана №63 от 11.09.2023 года на основании подлинных документов.

**Председатель Комиссии:**

**Арстанбеков О.А.**

**Члены Комиссии:**

**Омуралиев К.А.**

**Мамбетакунов Н.Т.**

**Приглашенный специалист:**

**Самохин А.И.**